Додаток
до рішення виконавчого комітету
Бібрської міської ради
від 31 серпня 2026 року № 172

СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПЛАН
ПРІОРИТЕТНИХ ПУБЛІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
на 2027–2029 роки

м. Бібрка
2026 рік

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Реформа управління публічними інвестиціями спрямована на запровадження ефективної системи середньострокового планування, підготовки, оцінки та реалізації публічних інвестиційних проєктів і програм, формування проєктного портфеля публічних інвестицій, а також забезпечення результативного використання публічних коштів.

Середньострокове планування є ключовим етапом управління публічними інвестиціями, оскільки під час його здійснення визначаються основні напрями спрямування публічних коштів у середньостроковій перспективі та забезпечується узгодження інвестиційних пріоритетів із бюджетним і стратегічним плануванням.

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Бібрської міської територіальної громади на 2027–2029 роки (далі – СПІ БМТГ 2027–2029) розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, з урахуванням Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави на 2027–2029 роки, Стратегії розвитку Бібрської міської територіальної громади на 2025–2030 роки та документів стратегічного планування регіонального рівня.

Затвердження СПІ БМТГ 2027–2029 є необхідним кроком для забезпечення безперервності середньострокового планування публічних інвестицій у громаді, формування якісного проєктного портфеля та підготовки проєктів до фінансування за рахунок коштів місцевого і державного бюджетів, міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

Сфера дії СПІ БМТГ 2027–2029 включає публічні інвестиції, спрямовані на реалізацію проєктів та програм. Водночас документ не охоплює поточні видатки, компенсаційні виплати, програми прямої підтримки приватного сектору та громадян, а також інші інструменти, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

Визначення пріоритетних галузей (секторів), підсекторів і основних напрямів публічного інвестування здійснено з урахуванням потреб відновлення, модернізації та сталого розвитку громади, необхідності забезпечення безпеки населення, безперервності надання публічних послуг, розвитку людського капіталу та економічної спроможності Бібрської міської територіальної громади.

ОПИСОВА ЧАСТИНА

СПІ БМТГ 2027–2029 розроблено на підставі пропозицій відповідальних структурних підрозділів, головних розпорядників бюджетних коштів, комунальних підприємств, установ та організацій відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.

СПІ БМТГ 2027–2029 структуровано відповідно до оновленої логіки системи управління публічними інвестиціями та включає визначення наскрізних стратегічних цілей, пріоритетних галузей (секторів), підсекторів, основних напрямів публічного інвестування, відповідальних органів, цільових показників та орієнтовного розподілу коштів за джерелами фінансування і роками.

НАСКРІЗНІ СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

На 2027–2029 роки наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій є енергоефективність, цифровізація, реагування на зміни клімату, гендерна рівність та безбар’єрність – у разі можливості їх застосування.

Реалізація зазначених цілей передбачає впровадження енергоощадних рішень, цифрових інструментів управління та моніторингу, адаптацію інфраструктури до кліматичних ризиків, дотримання принципів рівності й недискримінації, а також створення фізично, інформаційно та цифрово доступного середовища для всіх груп населення.

ПРІОРИТЕТНІ ГАЛУЗІ (СЕКТОРИ) ДЛЯ ПУБЛІЧНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування є ключовими для розвитку Бібрської міської територіальної громади та визначають сфери, у межах яких здійснюватиметься підготовка і реалізація публічних інвестиційних проєктів та програм у 2027–2029 роках:

- Муніципальна інфраструктура та послуги.

- Довкілля.

- Освіта і наука.

ПІДСЕКТОРИ ГАЛУЗЕЙ (СЕКТОРІВ) ДЛЯ ПУБЛІЧНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування є структурними складовими відповідних галузей і визначають конкретні сфери, у яких здійснюватиметься підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів і програм.

| Галузь (сектор) для публічного інвестування | Підсектори / сфери публічного інвестування | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальна особа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Муніципальна інфраструктура та послуги | Водопостачання та водовідведення; Містобудування, благоустрій; Туристичні послуги. | Виконавчий комітет Бібрської міської ради (відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та інфраструктури; відділ культури, туризму, молоді та спорту) | Начальник відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та інфраструктури Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Головний бухгалтер відділу культури, туризму, молоді та спорту |
| 2. Довкілля | Охорона вод, розвиток водного господарства, протипаводковий захист, централізоване водопостачання, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів | Виконавчий комітет Бібрської міської ради (відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та інфраструктури) | Начальник відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та інфраструктури |
| 3. Освіта і наука | Освіта | Відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради | Начальник відділу освіти |

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПУБЛІЧНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями Стратегії розвитку Бібрської міської територіальної громади на 2025–2030 рр. та визначають сфери діяльності громади, у які спрямовуються публічні кошти для підготовки і реалізації проєктів та програм з метою досягнення відповідних стратегічних результатів.

До проєктного портфеля громади включаються проєкти та програми, що відповідають основним напрямам публічного інвестування, мають належне обґрунтування, визначені результати та цільові показники, реалістичний план фінансування і враховують наскрізні стратегічні цілі.

ФІНАНСОВА СТРУКТУРА ПУБЛІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2027–2029 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

| Показник | 2027 рік (прогноз) | 2028 рік (прогноз) | 2029 рік (прогноз) | 2027–2029 роки (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Місцевий бюджет | 7 600 000,00 | 7 935 200,00 | 9 938 700,00 | 25 473 900,00 |
| Інші джерела | 20 000,00 | 0 | 0 | 20 000,00 |
| РАЗОМ | 7 620 000,00 | 7 935 200,00 | 9 938 700,00 | 25 493 900,00 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2027, 2028 та 2029 роки за галузями (секторами) в межах визначеного граничного обсягу має таку структуру:

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на 2029 рік | Граничний розподіл на середньостроковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муніципальна інфраструктура та послуги | 2 570 000,00 | 4 935 200,00 | 6 938 700,00 | 14 443 900,00 |
| 2. Довкілля | 10 000,00 | 0 | 0 | 10 000,00 |
| 3. Освіта і наука | 5 040 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 11 040 000,00 |
| ЗАГАЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ | 7 620 000,00 | 7 935 200,00 | 9 938 700,00 | 25 493 900,00 |

ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

СПІ БМТГ 2027–2029 є інструментом системного управління публічними інвестиціями на місцевому рівні, що забезпечує узгодження стратегічних цілей громади з бюджетним плануванням, державними пріоритетами відновлення та розвитку, а також принципами прозорості, результативності й підзвітності використання публічних коштів.

Визначення наскрізних стратегічних цілей, пріоритетних галузей (секторів), підсекторів і основних напрямів публічного інвестування створює основу для формування якісного проєктного портфеля Бібрської міської територіальної громади, підготовки інвестиційних проєктів до фінансування та залучення зовнішніх ресурсів.

Реалізація СПІ БМТГ 2027–2029 сприятиме модернізації інфраструктури, підвищенню якості та доступності публічних послуг, розвитку людського капіталу, підтримці економічної активності, посиленню безпеки, збереженню культурної та природної спадщини та сталому розвитку громади.

Начальник відділу інвестицій

та розвитку виконавчого комітету

Бібрської міської ради                                                                                                 Даценко А.В

Додаток

до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Бібрської МТГ на 2027–2029 роки

Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування –

Муніципальна інфраструктура та послуги

Відповідальний орган – Виконавчий комітет Бібрської міської ради (відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та інфраструктури; відділ охорони культурної спадщини)

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 14 443 900,00 грн

| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027 р. (%) | Планове значення на 2028 р. (%) | Планове значення на 2029 р. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопостачання та водовідведення | Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Розширення доступу населення до якісного питного водопостачання | 31,1 | 32,3 | 33,5 | 35,3 |
|  |  | Частка населених пунктів громади з системами каналізаційних мереж і очисними спорудами | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Містобудування, благоустрій | Розвиток безбар’єрного середовища та інфраструктури | Частка об’єктів інфраструктури, облаштованих відповідно до вимог безбар’єрності | 5 | 10 | 15 | 20 |
|  | Забезпечення збереження культурної спадщини громади шляхом проведення ремонтно-реставраційних робіт, реставрації об’єктів культурної спадщини | Частка пам’яток культурної спадщини, щодо яких реалізовано заходи зі збереження та відновлення | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Туристичні послуги | Розвиток туристичної інфраструктури та туристичної привабливості | Рівень зростання кількості відвідувачів туристичних об’єктів | 0 | 20 | 40 | 60 |

Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування –

Довкілля

Відповідальний орган – Виконавчий комітет Бібрської міської ради (відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та інфраструктури)

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 10 000,00 грн

| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027 р. (%) | Планове значення на 2028 р. (%) | Планове значення на 2029 р. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охорона вод, розвиток водного господарства, протипаводковий захист, централізоване водопостачання, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів | Забезпечення захисту від шкідливої дії вод населених пунктів, виробничих об’єктів та сільськогосподарських угідь, створення безпечних умов життєдіяльності населення | Частка довжини річищ, які потребують розчищення | 25 | 50 | 75 | 100 |
|  |  | Частка відкритого водного дзеркала водойми на території пам'ятки культурної спадщини | 63 | 63 | 80 | 100 |

Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування  –   Освіта і наука

Відповідальний орган – Відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 11 040 000,00 грн

| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027 р. (%) | Планове значення на 2028 р. (%) | Планове значення на 2029 р. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освіта | Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах та установах освіти | Частка здобувачів загальної середньої освіти, які мають можливість укриття в захисних спорудах цивільного захисту та об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту | 95 | 95 | 98 | 98 |
|  | Реконструкція, відновлення, ремонт та нове будівництво інфраструктури закладів освіти | Рівень оновлення інфраструктури закладів освіти | 25 | 37 | 44 | 50 |
|  | Енергоефективність та енергонезалежність будівель закладів та установ освіти | Рівень зниження витрат на опалення та/або електроенергію після впровадження заходів з енергоефективності | 0 | 5 | 10 | 15 |
|  | Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) | Частка модернізованих їдалень (харчоблоків) у закладах освіти | 31 | 38 | 44 | 50 |
|  | Сучасний освітній простір та якісний зміст: лабораторії, майстерні, кабінети тощо | Рівень розвитку сучасного освітнього середовища закладів загальної середньої освіти | 7 | 19 | 25 | 31 |
|  | Створення умов для рівного доступу до освіти шляхом розвитку інфраструктури перевезення | Частка забезпечення підвезенням учнів серед тих, хто його потребує | 91 | 98 | 98 | 98 |
|  | Підвищення рівня протипожежної безпеки в закладах та установах освіти | Частка закладів освіти, які облаштовані системою протипожежного захисту | 6 | 12 | 12 | 18 |

Начальник відділу інвестицій

та розвитку виконавчого комітету

Бібрської міської ради                                                                                                 Даценко А.В